项目进度汇报

CCPS 物业管理平台

阶段性开发进度与后续工作计划

项目：CCPS 物业管理平台

报告范围：系统功能建设、客户意见优化及后续专项工作

当前阶段：核心功能已完成，进入专项优化与交付准备阶段

更新时间：2026年8月19日

本报告用于说明当前系统已完成的主要建设内容、客户反馈的落地情况，以及下一阶段附件生成、用户端、WhatsApp通知和教学视频工作的推进安排。

| 工作领域 | 当前状态 | 进度说明 |
| --- | --- | --- |
| 核心业务模块 | 已完成 | 资产、租赁、财务、备用金及系统管理基础功能已具备。 |
| 附件生成与签约 | 基础完成 / 持续精修 | 主要附件类型和多人签署流程已接入，正在校准模板字段及签名位置。 |
| 用户端体验 | 持续优化 | 根据客户反馈持续调整业主端、租客端及页面操作流程。 |
| WhatsApp通知 | 待开发接入 | 正在申请 Mate 开发者协助完成通知能力开发。 |
| 教学视频 | 待录制 | 待主要流程稳定后，制作管理员端及用户端操作教学视频。 |

# 一、项目总体进度

项目已完成后台管理端的主要业务框架和核心流程，现阶段重点由基础功能开发转向附件生成精度、用户端体验、消息通知能力及交付资料的完善。系统目前已具备日常业务操作基础，但部分模板字段、签署细节和外部通知能力仍需继续联调。

# 二、已完成的核心功能

## 1. 系统基础架构与资产管理

完成资产数据从建案、业主到房产单位的基础关联，为后续房款、租赁和财务流程提供统一数据来源。

完成智慧大屏及管理总览，可查看区域房产、出租率、租金、押金及备用金等经营指标。

完成建案管理，支持建案编号、名称、城市、地址等基础资料的建立和维护，并具备编号重复检查。

完成业主管理，支持业主姓名、证件、电话、邮箱及名下房产关系维护。

完成房产管理，支持单位、房型、面积、交房状态、出租状态及业主绑定。

完成建筑与房款管理，支持房产总价、分期付款、已缴金额、未缴金额及付款进度管理。

## 2. 租赁业务与房产流程

已建立以房产为中心的租赁工作台，工作人员可按单位进入对应流程并查看当前处理进度。

完成房产准备、出租委托、租客建立、租约建立及入住交接等主要步骤。

完成租金账单、收款记录、付款凭证及租约到期管理。

完成共享单位及不同房间的租赁管理，可分别维护房间状态和租客信息。

完成租约结束、退租及搬出交接流程，并保留相关历史记录。

完成出租委托建立、审核、启用、暂停及终止管理。

完成下架房源管理，保留历史租约、账单、维修及附件资料，支持后续重新上架。

## 3. 附件生成与电子签署基础能力

附件模块已具备主要文件类型和多人签署的基础流程，目前进入模板精度和异常场景精修阶段。

已接入授权委托书、代管合约、OTR、租赁合同及终止通知书等附件类型。

完成附件生成、下载、列表展示、文件分类、状态追踪及归档。

完成屋主、租客、见证人等签署人资料填写及多人签署基础流程。

支持验证码验证、签署有效期、重新发起签署及签署资料重新填写。

已处理部分合同字段、签名、页码、页脚及覆盖位置问题。

完成部分签署状态区分，包括待签署、处理中、已签署、已完成及已归档等状态。

## 4. 财务、费用与备用金

完成租赁业务与财务记录的基础衔接，支持日常收款、付款、支出和备用金处理。

完成收支与维修记录管理，支持维修工单、管理费、水电费及其他支出。

支持上传付款凭证和维修附件，并查看已付款、待付款及处理状态。

完成财务确认流程，支持银行核对、部分付款、全额确认及退回补件。

完成备用金余额、充值、扣款、余额调整及不足提醒。

完成批量返还备用金的基础流程，并加入租约日期辅助判断。

## 5. 通知、报表与系统管理

完成后台运营所需的提醒、数据导出、权限和系统维护能力。

完成自动提醒规则及发送记录管理，可覆盖房款、租金、备用金、维修和文件到期场景。

完成报表模块基础结构，支持租金、收支、维修及备用金数据整理，并支持PDF及Excel导出。

完成管理员账号、岗位、账号状态及权限控制基础功能。

完成操作审计，记录新增、修改、停用及删除等资料变更。

完成数据库及上传文件备份与恢复的基础功能。

# 三、已落实的客户优化意见

优化二级页面和弹窗的关闭、拖动、滚动及内容承载方式，降低误关闭和内容被截断的问题。

优化附件签约页面的签署人资料填写，支持一次填写多方签署人并可重新发起签署。

优化多人签署状态，避免单一签署人完成后提前结束整体签署流程。

优化验证码有效期、重新发送及签署失败提示。

优化项目下拉筛选、房产选择及租约日期显示。

新增和调整管理层银行账号资料结构，支持按不同费用使用不同收款账号。

优化收支与维修页面的付款状态显示及记录操作。

优化附件生成时的系统资料读取，优先使用已建档的屋主、建案、单位和银行资料。

# 四、当前进行中的专项工作

## 1. 附件生成继续完善

附件生成是当前最重要的专项工作，重点是确保生成结果与原始手作版在资料、位置和签署逻辑上保持一致。

继续校准各类模板的字段坐标、文字大小、签名位置、页码及页脚位置。

继续完善屋主、租客和见证人的资料读取及签署字段对应关系。

检查多页合同、表格页、空白资料页及页脚签名等特殊页面。

完善重新生成、重新签署、多人签署及签署完成后的文件覆盖逻辑。

继续处理生成失败、资料缺失、邮箱错误及HTTP 500等异常提示。

## 2. 用户端功能优化

根据客户反馈，继续提升业主端和租客端的资料可见性、通知及时性及操作易用性。

完善业主端房产、房款、租金、收支、备用金、通知和文件查看。

优化租客端租约、账单、签署、付款及通知流程。

完善用户端资料更新、文件下载、收款状态和到期提醒。

继续改善不同屏幕尺寸下的页面布局和操作体验。

## 3. WhatsApp通知能力

该项需要外部开发协作，当前准备申请 Mate 开发者支持。

申请 Mate 开发者协助完成 WhatsApp 通知能力开发及接口接入。

规划租金到期、签署邀请、付款确认、备用金不足及重要事项提醒。

完善发送记录、失败原因、重发机制及通知对象管理。

## 4. 教学视频与交付资料

教学视频将在主要页面和业务流程稳定后录制，避免因页面持续调整导致视频反复制作。

录制管理员端建案、业主、房产及租赁流程操作。

录制附件生成、多人签署、重新签署及文件下载操作。

录制财务确认、收支维修、备用金及报表导出操作。

录制业主端及租客端常用功能和注意事项。

# 五、下一阶段推进计划

第一阶段：附件模板精修：完成主要附件的资料读取、字段定位、签名覆盖、页码页脚及多人签署检查。

第二阶段：客户优化集中处理：按客户反馈逐项完成附件生成和用户端优化，并进行回归测试。

第三阶段：WhatsApp通知开发：完成开发者协作、接口接入、通知场景配置及发送失败处理。

第四阶段：教学视频与交付准备：在流程稳定后录制教学视频，整理操作说明并准备正式使用资料。

# 六、项目状态总结

目前系统核心业务框架和主要操作流程已经完成，已经具备内部试用和持续联调基础。下一阶段将以附件生成准确性、用户端体验、WhatsApp通知和教学资料为重点，持续完成客户意见落实、问题修复和交付准备。

说明：本报告中的“已完成”表示相关功能已具备可操作的基础版本；涉及模板位置、签署细节、外部通知及用户体验的部分，将在后续联调中继续优化。