## Slide 1
CCPS 房产管理系统
客户需求确认会议 · 2026/08
流程差异 开发设定 交付与支持
Notes: 开场目标：今天不做泛泛演示，而是把流程差异、系统边界和交付支持方式逐项确认。
标识规则：当前系统＝代码中可核验；待确认＝会议决策；目标方向＝客户已提出但仍需验收。
[Sources]
- CCPS local source code: frontend/src/components/AdminPropertyProcessWorkspace.vue; AdminTenancyWorkspace.vue; AdminBuildingPaymentWorkspace.vue
- Customer requirements supplied in the CCPS meeting-preparation conversation

## Slide 2
需求确认会议
今天要确认三类问题
01
流程差异
现在系统怎么走？ 客户实际怎么做？ 差异优先级是什么？
02
开发设定
状态和附件谁说了算？ 权限、账单、日期、审计 如何统一规则？
03
交付与支持
服务器由谁负责？ 如何发布、备份、监控？ 问题如何提交和闭环？
会议完成标准：每个待确认项都有明确选择、负责人和验收方式。
02
Notes: 建议先确认流程事实，再讨论技术方案，最后确认服务器和反馈机制。
[Sources]
- Customer meeting agenda derived from the user’s three requested sections

## Slide 3
需求确认会议
当前租房主流程｜以系统中可操作内容为准
当前系统 · 会上核验
01
出租委托
系统操作
新建委托 提交审核并启用
资料 / 结果
委托记录 授权文件
02
租客
系统操作
新建或选择租客 补充基础信息
资料 / 结果
租客档案
03
租约
系统操作
选房产与租客 设置日期、租金等
资料 / 结果
租约记录
04
合同
系统操作
生成/上传合同 进入电子签约
资料 / 结果
租赁合同文件 签约状态
05
账单收款
系统操作
查看租金账单 登记收款、财务确认
资料 / 结果
付款凭证（可选） 收据
06
续租
系统操作
沿用房产和租客 新建下一份租约
资料 / 结果
新租约 新合同与新账单
重点核验：提前交租、服务费账单、委托状态转换、续租起始日与新账单是否符合实际业务。
03
Notes: 不要把附件名称延伸为系统中不存在的文件。电子签约只写签约状态，不写‘签署记录附件’。续租按新建租约理解，开始日为原租约结束日次日。
[Sources]
- CCPS local source code: AdminRentalMandateWorkspace.vue; AdminTenancyWorkspace.vue; AdminRentCollectionWorkspace.vue; AdminFinanceWorkspace.vue
- Customer renewal and rent-prepayment requirements supplied in conversation

## Slide 4
需求确认会议
当前买房主流程｜以系统中可操作内容为准
当前系统 · 会上核验
01
项目 / 房产
系统操作
建立项目、房产 关联业主资料
资料 / 结果
项目与房产档案
02
购房合同
系统操作
登记合同信息 上传合同文件
资料 / 结果
购房合同记录 合同文件
03
付款计划
系统操作
关联购房合同 设置分期与到期日
资料 / 结果
付款计划 分期账单
04
付款登记
系统操作
登记房款付款 补充付款资料
资料 / 结果
付款记录 付款凭证（如使用）
05
财务确认
系统操作
审核付款 确认入账
资料 / 结果
确认状态 收据
06
交房资料
系统操作
维护交房事项 上传现场资料
资料 / 结果
交房清单 照片 / 交房资料
重点核验：合同与付款计划的先后关系、分期生成规则、财务确认权限、交房资料是否影响流程完成。
04
Notes: 这里只列出代码中可以核验的购房合同、付款计划、付款凭证、收据、交房清单和照片/资料，不扩展新的交付文件。
[Sources]
- CCPS local source code: AdminPropertyProcessWorkspace.vue; AdminBuildingPaymentWorkspace.vue; AdminPropertyDetailWorkspace.vue; AdminFinanceWorkspace.vue

## Slide 5
需求确认会议
现状与需求差异｜会议逐项确认
议题
当前系统（会上核验）
客户期望 / 已提出方向
本次会议需要输出
提前交租
按既有租金账单收款；提前交租分配规则需核验
输入金额后自动换算整月 + 最后不足月，并生成对应租金账单
分配顺序、提示方式、零头规则、避免未来重复账单
成交 / 服务费
已有服务管理入口；出账触发与重复规则需核验
支持只收一次或指定多个月份重复收取，并自动生成账单
收费方式、选择月份、出账时点、改动后的补差/冲销
委托启用
正常路径为草稿→提交→审核→启用；异常状态可能直接拒绝
不是待审核时，提示是否将草稿直接转为执行中委托
允许转换的状态、二次确认、操作权限、日志
续租
以原房产和租客新建租约；入口和账单需验收
新租约开始日＝原租约结束日 + 1 天；原租约不修改
可修改字段、合同生成、账单生成、与旧租约的关联
日常运营
功能已对接既有接口，但仍需按场景集中验收
核心操作在运营中心可完成，错误提示清楚、状态同步一致
场景清单、接口口径、错误处理、验收负责人和优先级
05
Notes: 这一页不要直接宣布‘已完成’。建议现场逐项演示，标记为符合、部分符合、不符合，并记录优先级。
[Sources]
- Customer requirements supplied in conversation: rent prepayment, recurring service charges, mandate activation, renewal, operations-center API alignment
- CCPS local source code: the corresponding frontend workspaces and existing backend APIs

## Slide 6
需求确认会议
流程何时算完成？｜附件与系统状态的关系
这是开发方向的核心选择，会影响页面按钮、权限、提醒、报表和验收。
01
A｜系统状态驱动
完成按钮决定阶段结束 附件仅作补充资料 优点：操作快、规则简单 风险：资料可能事后缺失
02
B｜附件作为硬门槛
指定附件齐全才能完成 缺文件时禁止进入下一阶段 优点：资料完整 风险：业务容易卡住
03
C｜混合制（建议）
合同、付款等关键节点设必需资料 一般运营阶段由系统状态推进 兼顾业务效率和资料完整性 每类业务可单独配置
会上必须确认：哪些阶段需要哪些必需附件、谁可豁免、补传后是否影响已完成状态。
06
Notes: 建议采用关键节点混合制，但最终由客户确认。关键附件清单必须从现有系统和客户实际资料出发，不现场创造文件名称。
[Sources]
- System-design decision requested by the user: whether attachments define completion or are supplemental

## Slide 7
需求确认会议
除附件外，还需要一次确认的 8 项开发设定
01 状态机
每个阶段允许从什么状态到什么状态？能否撤回、跳过、重开？
02 角色权限
谁能新增、审核、财务确认、修改已完成数据和下载资料？
03 附件规则
必需/可选、格式大小、版本、替换、删除和豁免如何控制？
04 账单生成
何时生成、如何避免重复、修改业务数据后如何补差或冲销？
05 日期金额
跨月、最后不足月、舍入、时区、续租首日等统一采用什么规则？
06 修改与审计
已审核/已入账数据是否可改？需要原因、审批和操作日志吗？
07 提醒通知
到期、欠款、待审核、资料缺失，通过什么渠道提醒？
08 验收数据
用哪些测试账号、房产、合同、账单和边界场景完成验收？
07
Notes: 把每一项写入会议纪要；不能只确认页面长相，还要确认状态、权限、账单和异常处理口径。
[Sources]
- System-design decision checklist synthesized from CCPS current workflows and the user’s meeting objective

## Slide 8
需求确认会议
账单规则专项｜提前交租与服务收费
提前交租＝只处理租金
1 输入实收金额 2 按租期和月租自动分配 3 显示：覆盖几个月 + 最后一个月金额 4 自动生成/匹配租金账单 5 后续生成任务跳过已覆盖月份
服务收费＝按服务规则出账
1 每项服务设置金额 2 选择只收一次或指定月份重复收取 3 一次性收费也明确归属月份 4 按选择生成对应服务账单 5 修改规则时定义补差、冲销和历史保留
共同底线：同一租约 + 费用类型 + 账期必须有唯一识别，重复点击、定时任务和续租都不能重复出账。
08
Notes: 会上补充确认：分配从最早未结清月份还是指定月份开始；最后不足月如何舍入；已生成账单是否允许删除或只能冲销。
[Sources]
- Customer requirements supplied in conversation: rent-only prepayment allocation and one-time/recurring selected-month service charges

## Slide 9
需求确认会议
职责边界与验收｜谁负责什么
01
系统负责
状态与权限控制 账单生成与去重 资料上传与关联 异常提示与操作日志 可验证的查询与报表
02
业务人员负责
录入真实完整信息 选择正确业务规则 上传约定资料 按权限完成审核确认 发现异常及时提交
03
客户验收负责
提供实际业务场景 确认规则与优先级 在验收环境走完整流程 确认数据与文件结果 指定最终签收负责人
建议验收口径：一个真实案例从建立资料到财务确认/交房或续租完整走通，结果、状态、账单和已约定附件都一致。
09
Notes: 如果客户要求系统自动判断业务真实性，需要另外确认数据来源和责任；系统默认只对规则和录入结果负责。
[Sources]
- Acceptance-boundary proposal synthesized for the CCPS customer meeting

## Slide 10
需求确认会议
服务器、发布与数据安全｜会议确认清单
01
部署归属
客户服务器还是供应方托管？ 生产、测试是否分环境？ 域名、SSL、网络白名单谁提供？ 管理员与数据库权限由谁保管？
02
数据与备份
数据库和附件存储在哪里？ 备份频率与保留时长？ 谁定期验证备份可恢复？ 故障时允许丢失多久数据？
03
发布与运维
发布窗口与停机通知？ 日志、监控和告警由谁查看？ 紧急修复如何审批？ 版本回退和灾难恢复怎么执行？
最低输出：部署架构、账号权限表、备份恢复方案、发布流程、联系人与应急升级路径。
10
Notes: 这一页全部是待确认，不假设客户已有服务器，也不假设由开发方长期托管。重点确认所有权、访问权和恢复责任。
[Sources]
- Infrastructure and delivery discussion requested by the user

## Slide 11
需求确认会议
问题反馈闭环｜提交 → 定级 → 修复与发布
步骤 1
统一提交
页面与操作步骤 截图/视频与发生时间 账号、房产或账单编号
步骤 2
确认与定级
能否复现、影响范围 P0 / P1 / P2 / P3 负责人和预计处理时间
步骤 3
验证后闭环
测试环境验证 客户确认结果 记录版本、发布时间和结论
待确认：唯一反馈入口、问题等级、响应时限、紧急联系人、客户验收和关闭条件。
11
Notes: 会上确认唯一反馈入口，避免微信群、口头、电话同时存在却无人跟进。还需确认各等级响应时限和紧急联系人。
[Sources]
- Support-process proposal synthesized for the CCPS customer meeting

## Slide 12
需求确认会议
会议结束前必须形成的决定
01
租房与买房现状流程已核对
符合 / 部分符合 / 不符合
02
差异清单与优先级已确认
必须 / 应该 / 可延后
03
流程完成与附件规则已确认
状态驱动 / 附件驱动 / 混合制
04
角色权限与修改审计已确认
负责人 + 可操作范围
05
租金与服务费账单规则已确认
生成、分配、去重、补差/冲销
06
服务器和数据责任已确认
环境、账号、备份、恢复
07
发布与问题反馈机制已确认
渠道、分级、时限、联系人
08
验收案例与签收人已确认
测试数据、日期、最终负责人
记录格式：决定事项 + 负责人 + 完成日期 + 验收证据。
12
Notes: 建议逐项点名确认，并把未决事项明确成会后任务，不用‘后面再看看’作为结论。
[Sources]
- Meeting decision checklist synthesized from slides 3–11

## Slide 13
会后输出
把分歧变成 可执行约定
流程差异清单 开发设定确认表 服务器与支持方案
Notes: 结束时确认会后文件由谁整理、谁确认，以及下一次检查时间。
[Sources]
- Closing summary derived from the meeting objectives in this deck